Пояснительная записка

К отчету об исполнении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды»  города Называевска Называевского муниципального района Омской области  (далее муниципальная программа) за 2024 год.

Главной целью муниципальной программы является повышение уровня благоустройства  города Называевска Омской области. Достижение заявленной цели требует решения задач: Повышение качества и комфорта городской среды путем реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов города Называевска Омской области и повышение качества и комфорта городской среды путем реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий города Называевска  Омской области. Поставленная задача решается за счет выполнения мероприятий подпрограмм «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов города Называевска» и «Благоустройство общественных территорий города Называевска ».

В соответствии с бюджетом общий объем действующих расходных обязательств финансирования муниципальной программы составляет 238 053 665,45 рублей, в том числе  на 2024 год 35 801 951,54 руб., фактически исполнено 35 801 951,54 руб.

Источником финансирования муниципальной программы являются налоговые и неналоговые доходы местного бюджета и поступления целевого характера из бюджетов другого уровня.

В целях решения задач подпрограммы в ее составе реализуются основные мероприятия. К каждой задаче подпрограммы соответствует отдельное основное мероприятие.

Задаче 1 подпрограммы «Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов города Называевска Омской области» соответствует основное мероприятие «Формирование современной городской среды, в том числе благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов города Называевска Омской области»

Для обеспечения эффективности реализации основного мероприятия предусматривает реализацию следующего комплекса мероприятий:

- Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов муниципальных образований  Омской области.

-Поддержка муниципальных программ формирование современной городской среды (благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов муниципальных образований Омской области).

На выполнение вышеназванных мероприятий в 2024 году финансирование не предусмотрено.

Задаче 2 подпрограммы «Повышение качества и комфорта городской среды путем реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий города Называевска Омской области» соответствует основное мероприятие «Формирование современной городской среды, в том числе благоустройство общественных территорий города Называевска Омской области»

Благоустройство общественных территорий города Называевска Омской области предусматривает реализацию следующих мероприятий:

- Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения наиболее посещаемых общественных территорий города Называевска Омской области.

- Поддержка муниципальных программ формирование современной городской среды (благоустройство общественных территорий  муниципальных образований в Омской области)

- Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды (благоустройство территорий малых городов, в том числе проектно-изыскательские и прочие работы и услуги)

Запланировано  общественной территории 25

- Обустройство мест массового отдыха населения (городских парков).

На выполнение вышеназванных мероприятий было запланировано финансирование в размере 35 801 951,54 рублей  фактически исполнено 35 801 951,54 рублей. Финансирование проведено по факту выполненных работ, на основании подписанных актов, по предъявленным счетам – фактурам.

Все запланированные мероприятия исполнены в полном объеме. Целевые индикаторы исполнены на 100 процентов.

Выполнение  программы обеспечено на уровне запланированных показателей. Достигнуто исполнение целевых индикаторов. Эффективность программы 100%.

Реализация программы оказывает положительное влияние  на повышение уровня благоустройства города Называевска Омской области

В целях дальнейшего  достижения установленных значений целевых индикаторов, и ожидаемых результатов, необходима дальнейшая реализация программы.   Отделам Администрации усилить контроль за исполнением мероприятий  программы. В случае необходимости вносить изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы.

Глава

города Называевска 			              		                  В.В.Лупинос